|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ООО "Коммунальная компания "Наш дом"*** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| **Утверждаю:** | | | | | | | | | | |
| Директор ООО "КК "Наш дом" | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трошина С.И. | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| **работ по ремонту общего имущества дома на 2014 год** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| **Красноармейская № 103 (Никитинская 22)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение площади (добавление пластин) теплообменников отопления | | шт | | 60 | | 1500 | 90000 | 2-3 квартал | Подрядная организация |
| 2 | Разработка проекта автоматического всепогодного регулятора отопления, приобретение и монтаж | | комплект техдокументации | | 1 | | 235000 | 235000 | 2-3 квартал | Проектная организация |
| 3 | Изоляция трубопроводов в тепловом узле | | по дефектной ведомости | |  | |  | 120000 | 2-4 квартал | Подрядная организация |
| 4 | Ремонт входа в подъезд дома № 103 с ул. Красноармейской | | по дефектной ведомости | |  | |  | 55000 | 2-3 квартал | Подрядная организация |
| 5 | Утепление фасада дома № 103 | | по дефектной ведомости | |  | |  | 30000 | 2-3 квартал | Подрядная организация |
| 6 | Отвод ливневых вод от дома № 103 | | по дефектной ведомости | |  | |  | 10000 | 2-3 квартал | Подрядная организация |
| 7 | Замена трубы ГВС в подвале и в подъезде | | по дефектной ведомости | |  | |  | 70000 | 2-3 квартал | Подрядная организация |
| 8 | Монтаж парапета на кровле дома 103 | | по дефектной ведомости | |  | |  | 120000 | 2-3 квартал | Подрядная организация |
| 9 | Замена двери в табуре дом 22 | | шт | | 1 | | 10000 | 10000 | 2-3 квартал | Подрядная организация |
| 10 | Приобретение и монтаж повысительной станции ХВС с плавным пуском электродвигателей | | шт | | 1 | | 212000 | 212000 | 2-3 квартал | Поставщик оборудования |
| **Всего:** | | | | | | | | 952000 |  |  |