|  |
| --- |
| ***ООО "Коммунальная компания "Наш дом"*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Утверждаю:** |
|  Директор ООО "КК "Наш дом" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трошина С.И.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **работ по ремонту общего имущества дома на 2014 год**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Ленинградская 60**  |
| 1 | Приобретение оборудования Узла учета тепловой энергии  | по спецификации проекта | 1 | 160000 | 160000 | 2-3квартал | Поставщик оборудования  |
| 2 | Монтаж оборудования Узла учета тепловой энергии в тепловом узле  | по спецификации проекта | 1 | 80000 | 80000 | 3-4 квартал | Подрядная организация  |
| 3 | Приобретение оборудования всепогодного регулятора отопления  | по спецификации проекта | 1 | 150000 | 150000 | 2-3 квартал | Поставщик оборудования  |
| 4 | Монтаж оборудования всепогодного регулятора отопления  | по спецификации проекта | 1 | 60000 | 60000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 5 | Приобретение теплообменного оборудования ГВС  | по спецификации проекта | 1 | 180000 | 180000 | 2-3 квартал | Поставщик оборудования  |
| 6 | Монтаж теплообменного оборудования ГВС | по спецификации проекта | 1 | 90000 | 90000 | 2-4 квартал | Подрядная организация  |
| 7 | Приобретение оборудования повысительной станции ХВС, | по спецификации проекта | 1 | 160000 | 160000 | 2-3 квартал | Поставщик оборудования  |
| 8 | Монтаж оборудования повысительной станции ХВС, согласно проекта  | по спецификации проекта | 1 | 52000 | 52000 | 2-4 квартал | Подрядная организация  |
| 9 | Изоляция трубопроводов в тепловом узле  |   | 1 | 60000 | 60000 | 4квартал | Подрядная организация  |
| Всего: | **992000** |  |   |