|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ООО "Коммунальная компания "Наш дом"*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Утверждаю:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Директор ООО "КК "Наш дом" | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трошина С.И. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **работ по ремонту общего имущества дома на 2014 год** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Пензенская 69** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт кровли | | по дефектной ведомости | | 1 | | 450000 | | 450000 | | 2-3 квартал | | Проектная организация | |
| 2 | Организация вывода ХВС для общедомовых нужд | | шт | | 1 | | 10000 | | 10000 | | 1 квартал | | Техслужба УК | |
| 3 | Ремонт электромотора лифта | | шт | | 1 | | 25000 | | 25000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация | |
| 4 | Установка пандуса | | шт | | 1 | | 10000 | | 10000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация | |
| 5 | Ремонт теплоузла | | по дефектной ведомости | |  | |  | | 40000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация | |
|  | | | | | | | | | **535000** | |  | |  | |